招聘Skill市场Skill培训Skill以后融资讲:不是Agent平台。而是:第四阶段(11
月)主题:占领思想高地很多技术团队不敢做这个。但你有优势。因为你:高校老师博士企业创业者三重身
份。要开始输出:《组织智能白皮书》第一版。提出:DOIDigital Organization
al Intelligence数字组织智能提出:OI Score组织智能指数提出:Skill 
Density组织能力密度提出:Organizational Memory组织记忆这一步极其重
要。因为:定义标准的人比实现标准的人更有价值。第五阶段(12月)主题:融资启动此时准备:BPD
emo客户白皮书团队路线图目标融资3000万人民币天使轮不要追求估值。追求时间。半年核心KPI
我只看7个数字产品EvoMind V1发布客户10家付费组织案例3个行业样板Skill100个
高质量Skill内容张大胆公众号,50篇组织智能内容公众号 + 小红书 + 视频号品牌完成:《
组织智能白皮书V1》资本完成:10家投资机构深度沟通启动天使轮你的时间分配未来半年:40%Ev
oMind产品30%客户与案例20%组织智能理论体系白皮书论文公众号演讲10%融资最关键的一句
话是:

EvoMind 180天闪电战计划总目标(2026.6~2026.12)完成四件事:产品形成 
EvoMind V1案例形成3个行业样板,销售100家客户影响力形成组织智能理论体系融资启动天
使轮融资第一阶段(6月-7月)主题:统一世界观这是最重要的一个月。很多团队死在这里。产品越来越
多。叙事越来越乱。必须产出1. EvoMind One Story统一一句话:不再出现:KM-
Agent教育龙虾云知师对外单独讲故事。所有产品都挂在EvoMind下面。2. EvoMind
架构白皮书V120页以内。讲清楚:3. 官网V1不是产品官网。是世界观官网。类似:Databr
icks早期Palantir早期4. 产品路线图只保留:其它全部降级。第二阶段(8月-9月)主
题:样板工程目标:不要做100个客户。做3个标杆客户。样板1科研场景KM-Agent吕老师项目
样板2高校场景论文检测Skill科技处实验室样板3企业场景企业知识管理组织能力沉淀要求每个案例
必须产出:Demo视频PPT案例客户证言因为融资看的不是功能。看案例。第三阶段(10月)主题:
EvoSkill Engine爆发这是你最大的差异化。我认为:未来Agent遍地都是。真正值钱
的是:Skill Registry即:这个故事。目标:100个Skill形成:科研Skill行
政Skill