# TTFA二期内测反馈实验跟进报告

实验输入材料 原附件字节未恢复 不含历史AI答案

# 项目范围

原报告具体问题和已解决状态未知。依据用户已给，TTFA二期拟到鹭江实验室验收，并准备第三期收款；前期开展过内测。本稿提供初始反馈记录，不等于验收通过或已完成培训。

# 实验内测问题记录

| 编号 | 问题现象 | 复现条件 | 当前状态 | 待验收证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 评审页面部分字段未保存 | 编辑后关闭重开 | 实验待核 | 保存与重开记录 |
| T02 | 评审附件导出格式不一致 | 多个文件导出 | 实验待核 | 导出样例 |
| T03 | 账户对项目权限不明确 | 不同角色访问 | 实验待核 | 角色权限表 |
| T04 | 使用者不熟悉评审流程 | 首次使用 | 实验待核 | 培训材料与操作演示 |

# 验收准备资料

初始材料字段：问题责任人、修复版本、操作演示、回归结果、用户确认和遗留项。本稿尚未安排培训指导验收会或拟写给负责人邮件。

真实问题清单、软件版本、合同里程碑、第三期金额及收款触发条款未恢复。