# v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申请书(1)(2)

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

## 项目与范围

v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申请书(1)(2)为实验项目的初始费用材料，包含需求调研、方案设计、数据整理、开发、测试与培训等工作。用户后续要求的调价、优化或分析尚未执行。

## 计价口径

人员成本按人数乘以投入月数乘以人月单价计算。不同岗位使用不同单价，投入允许半月粒度。税率与含税口径在表格中单列，金额以人民币计。

## 工作边界

接口数量、材料整理规模与用户培训次数须在需求确认时复核。固定报价不表示无限次变更；新增需求应记录范围、工时与对总成本的影响。

## 输入与复核

输入表保留模块、岗位、人数、投入月份及金额公式。尚未应用用户目标折扣或生成最终报价说明。任务完成后由独立检查核对金额与正文一致性。

## 原始记录样例

| 序号 | 模块名称 | 工作内容 | 岗位 | 人数 | 投入月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研 | v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申的需求调研基础工作 | 分析师 | 2 | 1.5 |
| 2 | 方案设计 | v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申的方案设计基础工作 | 开发工程师 | 2 | 1 |
| 3 | 数据整理 | v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申的数据整理基础工作 | 测试工程师 | 2 | 1.5 |
| 4 | 前端界面 | v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申的前端界面基础工作 | 分析师 | 1 | 2 |
| 5 | 服务接口 | v31、“大零号湾”科技创新策源功能区专项发展资金项目申的服务接口基础工作 | 开发工程师 | 2 | 0.5 |