热电池智能设计与验证平台开发技术协议

任务需求、模型建设、系统开发与验收约定草案

编写：

校对：

审核：

批准：

甲方：上海空间电源研究所（以最终签约主体为准）    乙方：【待确认】

2026年6月

甲方：上海空间电源研究所（以最终签约主体为准）

乙方：【待确认，建议填写最终签约主体】

经甲乙双方协商，甲方委托乙方开发热电池智能设计与验证平台。双方围绕平台用途、技术要求、交付资料、验收培训、技术服务和保密要求达成如下技术协议。

# 一、软件用途

热电池智能设计与验证平台用于支撑热电池由经验设计向数据驱动工程智能升级。平台连接热电池设计参数、放电参数、电性能曲线、结构设计参数和力学环境条件，帮助设计人员更快发现规律、更早做出判断、更少依赖反复试制。

平台应支持输入总体任务需求、设计参数、放电参数、历史实测数据和力学环境条件，输出工作电压-时间曲线、单体内阻-时间曲线、推荐设计参数、约束再设计方案、结构设计参数、模型评价结果和验证报告。

# 二、技术要求

## 2.1 软件主要技术指标

★软件具有数据治理与样本库模块，可管理热电池设计参数、放电参数、实测电性能曲线、力学环境条件和模型训练样本。

★软件具有电性能正向预测模型，可根据设计参数与放电参数输出工作电压-时间曲线和单体内阻-时间曲线。

★软件具有总体任务需求反推设计模块，可根据工作电压、工作时间、工作温度、工作电流或功率程序等任务需求输出热电池设计参数。

★软件具有约束变更再设计模块，可在外形、重量、工艺、材料等约束变化时更新设计方案。

★软件具有模型自学习与版本管理模块，可导入新增数据、保留不同版本模型并评价更新后模型精度。

★软件具有结构设计与力学环境关联模型，可根据振动量级等力学环境条件输出结构设计参数。

★软件具有报告输出和过程留痕能力，可导出预测、设计、再设计、模型评价和验收相关报告。

## 2.2 数据治理与样本库技术指标

软件应建立统一样本库，将分散的工程资料转化为结构清晰、可训练、可验证的模型样本。样本应保持“设计条件—放电过程—电性能曲线”之间的对应关系。

支持导入参数表、放电负载程序、实测电性能曲线、力学环境条件和后续补充数据。

支持不同电化学体系、不同批次、不同模型版本的数据标识和隔离。

支持数据清洗、异常标记、缺失字段标记、样本划分和版本记录。

支持输出数据可用性说明、字段覆盖情况、样本统计和训练/验证/测试集清单。

## 2.3 电性能正向预测模型技术指标

输入字段包括设计参数、工作温度、工作电流-时间序列或功率-时间序列等放电参数，具体字段见附录。

输出字段包括工作电压-时间曲线、单体内阻-时间曲线、关键点指标、误差评价结果和相关性/敏感性分析结果。

允许不同电化学体系建立不同模型，模型使用时应显示体系、版本、训练数据范围和适用边界。

在双方确认的验收数据集和评价方法下，最大误差目标控制在 1% 以内；分阶段验证时，应分别评价平台段、尾段衰减段和关键点误差。

软件应给出输出高精度电性能曲线所需的设计参数种类，并支持设计人员查看相关性分析结论。

## 2.4 总体任务需求反推设计模块技术指标

输入字段包括工作电压、工作时间、工作温度、工作电流或功率程序、容量约束、外形约束及其他双方确认的总体任务需求。

输出设计参数应覆盖单元电池、单体电池、材料体系、单体串并联、电堆、引燃条、电池盖、电池壳和保温结构等参数。

在模型版本未更新且输入完全相同的情况下，软件输出设计应具备唯一性。

按照输出设计制备的电池应满足总体任务需求，实际容量余量与设计容量余量相差目标控制在 10% 以内。

软件应输出推荐方案、关键设计依据、约束满足情况和需要人工复核的风险项。

## 2.5 约束变更再设计模块技术指标

软件应支持固定或调整外形尺寸、重量、工艺、材料、容量余量、结构参数等约束条件。

在总体任务需求不变时，软件应根据新的约束条件更新设计参数并重新评估电性能。

软件应支持展示原方案与再设计方案的参数差异、预测曲线差异和约束满足性。

软件应保存再设计过程、人工调整记录和方案版本，便于追溯。

## 2.6 模型自学习与版本管理技术指标

软件应支持将新增电池设计参数、放电参数和实测电性能数据导入样本库，并触发模型更新流程。

软件应保留不同版本模型，记录训练数据、训练时间、评价指标、适用范围和版本说明。

软件应支持更新前后模型精度对比，评价指标包括曲线误差、关键点误差、容量余量误差和分体系评价结果。

软件应支持设计人员在不同模型版本之间选择、对比和回溯。

## 2.7 结构设计与力学环境关联模型技术指标

输入字段包括振动量级、冲击、载荷或双方确认的其他力学环境条件。

输出字段包括电堆紧固结构、紧固条材料/宽度/厚度、固定板厚度、电堆紧固压力、壳体材料与厚度、保温结构等结构设计参数。

软件应支持输出结构参数生成依据、模型版本、输入条件和适用边界说明。

结构设计结果应能与电性能设计结果联动，形成完整热电池设计方案。

## 2.8 报告输出与系统使用技术指标

软件应提供面向设计人员的一站式工作流，支持任务输入、预测、反推、再设计、验证、报告生成和结果归档。

软件应支持导出 Word 或 PDF 格式报告，包括预测报告、设计方案报告、约束再设计报告、模型评价报告和数据清单。

软件应记录关键输入、输出结果、模型版本、人工调整、确认操作和导出记录。

# 三、其他要求

## 3.1 软件使用环境要求

软件应支持甲方指定环境的本地化部署与运行。具体服务器、操作系统、数据库、中间件、网络隔离和权限管理要求由双方在实施阶段确认。系统应满足甲方数据安全和保密管理要求，不得依赖未经甲方批准的外部互联网服务处理项目数据。

## 3.2 软件版本与模块要求

乙方交付的软件应为交货时双方确认的稳定版本，至少包括数据治理与样本库、电性能正向预测、总体任务需求反推设计、约束变更再设计、模型自学习与版本管理、结构设计与力学环境关联、报告输出与系统管理等模块。双方确认，本项目建议采用授权许可使用模式，甲方在合同约定的用户数量、部署环境、业务场景和授权期限内使用系统；系统建设可基于乙方现有自进化智能体框架 EvoMind 进行场景化适配。

# 四、技术资料

乙方应在软件启动、阶段评审和验收时提供如下技术资料。

| 交付阶段 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 启动/方案阶段 | 详细设计方案、项目实施计划、数据模板说明、模型技术路线说明。 |
| 开发/联调阶段 | 数据治理说明、模型训练报告、模型验证报告、接口说明、阶段测试记录。 |
| 验收阶段 | 系统研制总结、系统操作指导说明书、部署与维护说明、授权使用说明、模型版本说明、验收测试报告、系统软件介质及必要配置/脚本说明。 |

# 五、交付标准与交付要求

本项目采用授权许可使用制。乙方应按本技术协议约定交付授权范围内的软件系统、模型成果、数据与文档资料。交付物以双方确认的验收数据、现场部署环境和验收记录为准，应满足可部署、可运行、可验证、可追溯和可维护要求。交付验收应覆盖功能、性能与稳定性、模型指标、交付物完整性和安全保密要求；核心功能完成率应为 100%，P0 级缺陷修复率应为 100%。

| 交付项 | 交付内容 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 | 系统软件、部署包、授权文件、配置文件、运行环境说明。 | 可在甲方确认环境中部署运行，授权校验有效，模块完整，界面与操作流程满足双方确认的使用场景；试运行期间不得遗留影响主流程使用的 P0 级缺陷。 |
| 功能模块 | 数据治理与样本库、电性能正向预测、总体任务反推设计、约束变更再设计、模型自学习与版本管理、结构力学环境模型、报告输出。 | 核心功能清单完成率 100%；能够基于双方确认样例完成端到端操作，输出结果字段完整，关键输入、模型版本和输出方案可追溯；P0 级缺陷修复率 100%，其他问题形成双方确认的问题清单和整改记录。 |
| 模型成果 | 模型文件、模型版本说明、训练与验证记录、精度评价结果。 | 模型版本、训练数据范围、评价指标和适用边界记录完整；正向预测误差、容量余量偏差、模型版本对比等指标按双方确认的验收数据集和评价方法形成记录，更新前后模型精度可对比。 |
| 数据资料 | 数据模板、样本库结构说明、字段说明、数据导入导出说明。 | 支持甲方提供数据的导入、校验、样本化和结果导出，字段含义清晰，数据处理过程可复核。 |
| 技术文档 | 详细设计方案、操作指导说明书、部署与维护说明、系统研制总结、验收测试报告、问题整改记录。 | 文档内容与实际交付系统一致，能够支撑甲方安装部署、人员培训、验收复核和基础维护；验收测试报告应覆盖功能、性能与稳定性、安全保密和问题整改情况。 |
| 授权文件及维护说明 | 授权许可说明、部署配置、必要脚本/接口说明、维护说明。 | 按合同约定交付，满足甲方在授权范围内的部署复现、使用检查和后续维护需要；热电池场景配置、模板、脚本或工具等技术材料的交付范围，以合同及附件清单约定为准。 |
| 安全保密 | 数据、模型、代码、文档及过程资料。 | 交付物不得包含未经甲方确认的外传数据或敏感配置；项目资料不得上传互联网或对外提供。 |
| 运行资源费用 | 云服务器、存储、大模型 Token、算力资源及其他约定付费资源。 | 相关账号开通、资源租赁和实际消耗费用由甲方按合同约定或实际使用情况承担；因相关资源变更、欠费、限流导致的影响不默认为乙方交付缺陷。 |

# 六、验收与培训

乙方应按照甲方要求进行软件开发、安装、试运行调试，调试过程针对各技术指标与甲方进行现场确认。

软件经甲方现场调试，具备验收条件，符合本技术协议要求并稳定运行后，软件合格通过验收。验收参考交付指标口径执行：核心功能清单完成率应为 100%，P0 级缺陷修复率应为 100%，性能与稳定性应在双方确认的运行环境、测试数据和验收记录中形成结论。

软件通过验收前的开发、安装、调试、问题整改等工作由乙方负责，甲方提供必要协助。

软件具备现场试运行和验收测试条件后，乙方应配合甲方对技术指标和要求进行测试与检查，形成验收记录，并由双方签字确认。

乙方应对甲方人员开展一次完整技术培训，内容包括系统使用、数据导入、模型版本选择、预测与反推设计、约束再设计、报告导出和日常维护。

| 验收指标 | 验收方法 |
| --- | --- |
| 正向预测误差 | 使用双方确认的验收数据集，评价工作电压-时间曲线、单体内阻-时间曲线及关键点误差。 |
| 反推设计唯一性 | 固定模型版本和相同输入重复运行，检查输出设计是否一致。 |
| 容量余量 | 对照试制或实测结果，检查实际容量余量与设计容量余量差异是否满足约定目标。 |
| 约束再设计 | 设置外形、重量、工艺等约束，检查系统是否输出更新方案及差异说明。 |
| 模型更新 | 导入新增数据，检查模型版本留存、精度评价和版本对比。 |
| 结构模型 | 输入力学环境条件，检查结构设计参数输出及追溯信息。 |
| 报告输出 | 检查报告模板、字段完整性、模型版本记录和导出文件。 |

# 七、技术服务

## 7.1 培训服务

乙方应安排对甲方人员进行完整技术培训，培训地点为软件安装地或甲方指定地点，培训时间和人员由甲方指定，培训费用由乙方承担。

## 7.2 售后服务及技术支持

乙方应提供专门的技术支持联系人和联系方式，如有变动应及时通知甲方。

软件出现系统崩溃、系统 Bug、模型调用异常、数据导入异常或影响正常使用的问题时，乙方应按合同约定响应并处理。

乙方应向甲方提供可持久使用的软件介质和必要部署文件，软件授权、安装次数和使用范围按合同约定执行。

必要时，乙方应提供人员在甲方现场进行软件部署、优化和问题处理。

乙方应提供授权文件、部署配置、必要脚本/接口说明和维护说明，方便甲方在授权范围内使用和基础维护；热电池场景配置、模板、脚本或工具等技术材料的交付范围，以合同及附件清单约定为准。

## 7.3 保密要求

乙方对甲方提供的基础代码、内部材料、热电池设计参数、放电数据、试验曲线、模型文件和项目资料承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将相关信息上传至互联网，不得对外传递，不得用于本项目以外用途。

# 八、签署

本技术协议作为合同技术附件，与合同具有同等技术约束效力。未尽事项由甲乙双方协商确定。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 上海空间电源研究所（以最终签约主体为准） | 【待确认】 |
| 代表签字： | 代表签字： |
| 日期： | 日期： |

# 附录1 输入、输出字段

| 类型 | 字段 |
| --- | --- |
| 技术指标输入字段 | 满载工作电压范围；空载工作电压上限；脉冲电压下限；工作负载程序（工作电流-时间序列或功率-时间序列）；工作温度范围；激活时间；振动量级 |
| 主要输出字段 | 单元电池：重量、外形尺寸；单体电池：重量、外形尺寸、成型工艺；单体加热：材料种类、重量、厚度、热比；正极：材料种类、重量、厚度、正负极比；隔离材料：材料种类、重量、厚度、面密度；负极：材料种类、重量、厚度、容量裕度；集流片：材料种类、厚度；引流条：宽度、数量；单体组合：单体串联数、单体并联数；端加热：端加热I、端加热II重量、厚度和数量；热缓冲材料：材料种类、重量、厚度和数量；电堆：石棉垫数量、紧固结构、紧固条材料/宽度/厚度、固定板厚度、紧固压力、重量、高度、调节片数量；引燃条：种类、数量；电池盖：厚度、盖下石棉垫数量；电池壳/电池盖：材料种类、电池壳加工方式、壳体厚度、壳底厚度；保温层：电池壳侧面保温层材料/厚度、电池壳底部保温层材料/厚度 |